Hızlı Özet: Toplantı, banka personelinin kullandığı "Nar" uygulamasında aynı anda birden fazla müşteri işlemi yapabilmesi (çoklu oturum) özelliğinin teknik onayı, risk analizi ve pilot uygulama kararı üzerine gerçekleşmiştir.

- Toplantının Amacı: İş biriminin talebi üzerine, çalışanların bir işlemi yarıda bırakmadan araya başka bir müşteri alabilmesi veya çoklu görev yapabilmesi için sisteme "çoklu oturum" yeteneği kazandırılması.

- Teknik Çözüm: Teknik ekip, aynı bilgisayar üzerinde birden fazla "Nar" penceresi açılmasına onay verdi. Ancak güvenlik gereği, bir kullanıcı farklı bilgisayarlardan aynı anda sisteme giriş yapamayacak (terminal kısıtı devam ediyor).

- Kritik Kısıtlama: Veri tutarlılığını sağlamak ve hatalı bakiye gösterimini engellemek için, aynı müşteri aynı anda iki farklı pencerede açılamayacak.

- Risk Tartışması: Risk ekibi, çalışanların ekranlar arası geçiş yaparken müşterileri karıştırıp yanlış kişiye işlem yapma (X yerine Y müşterisine para gönderme vb.) ihtimalini sorguladı.

- Savunma ve Önlem: Proje sahipleri, rakip bankalarda da bu yapının olduğunu ve "Nar" ekranının sol üst köşesinde müşteri isminin sürekli yazmasının yeterli bir uyarıcı olduğunu belirtti. "Pop-up" uyarıların çalışanlar tarafından okunmadan kapatıldığı, bu yüzden en iyi kontrolün çalışan dikkati olduğu vurgulandı.

- Log Kayıtları: Çoklu oturumlarda yapılan her işlemin log kayıtlarının (işlem tarihçesi) sorunsuz ve ayrıştırılabilir şekilde tutulacağı teyit edildi.

- Sonuç Kararı: Olası riskleri ve çalışan adaptasyonunu sahada gözlemlemek amacıyla, uygulamanın önce 10 şubede pilot olarak başlatılmasına karar verildi.

Efendim, toplantıdaki konuşmaları genel hatlarıyla özetleyen maddeler aşağıdadır:

Hızlı Özet: Toplantı, banka personelinin verimliliğini artırmak amacıyla "Nar" sisteminde aynı anda birden fazla müşteri oturumu açabilmesi gerekliliğini, bu durumun getireceği veri güvenliği risklerini ve yasal uyumluluk süreçlerini ele almaktadır.

Toplantı Özeti ve Ana Maddeler

1. İhtiyaç ve Gerekçe

- Sorun: Çalışanlar bir işlem yaparken (örneğin ticari kredi girişi) başka bir müşteri aradığında ekran değiştirmek zorunda kalıyor ve girilen veriler kayboluyor.

- Rekabet: Ziraat, Garanti, Akbank gibi rakip bankaların çalışanlarına bu esnekliği sağladığı, mevcut kısıtlamanın sadece bu bankada olduğu belirtiliyor.

- Hedef: İşlem sürelerini kısaltmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için çoklu oturum (sekme) imkanı sağlanması.

2. Riskler ve Endişeler

- Veri Karışıklığı: En büyük endişe, bir müşteriye ait verinin (örn. telefon numarası, transfer tutarı) yanlışlıkla açık olan diğer müşterinin ekranına girilmesi.

- Mevzuat: Bilgi Sistemleri Yönetmeliği'ndeki "bir kullanıcının aynı anda farklı oturumlar açması" ile ilgili kısıtlamanın bu durumu kapsayıp kapsamadığı tartışılıyor.

3. Teknik ve Operasyonel Detaylar

- Kısıtlamalar: Aynı müşterinin aynı anda iki farklı ekranda açılması veri bütünlüğü açısından engellenecek.

- Oturum Sayısı: Başlangıçta personel başına 3 veya 5 oturum (sekme) sınırı ile başlanması planlanıyor.

- Alternatif Çözüm: "Kaydet ve Çık" butonunun geliştirilmesinin, çok fazla ekran ve tablo olduğu için teknik olarak çok maliyetli ve verimsiz olacağı belirtildi.

4. Alınan Kararlar ve Aksiyonlar

- Pilot Uygulama: Sistemin risklerini sahada görmek için önce 10 şubelik bir pilot çalışma yapılacak.

- Hukuki Görüş: İlgili yönetmelik maddesinin (Çoklu oturum kısıtı) bu projeye engel teşkil edip etmediği konusunda Hukuk biriminden görüş alınacak.

- Bilgi Güvenliği Onayı: Bilgi Güvenliği Sorumlusu Emrah Duran'dan konuyla ilgili yazılı onay istenecek.

- Testler: Veri bozulması senaryolarının test süreçlerine eklenmesi kararlaştırıldı.